#### ПРОЕКТ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### КОВАРДИЦКОЕ

#### МУРОМСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________                                                                                       № _____

Об утверждении муниципальной    программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое на 2019 -2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области от 18.08.2015 № 475а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  муниципального образования Ковардицкое», руководствуясь            Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковардицкое Муромского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое на 2019-2023 годы» согласно  приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования А.В. Григорьеву.

- 3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования Ковардицкое.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и  применяется при формировании бюджета муниципального образования Ковардицкое на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

| ### Глава администрации муниципального образования |  | # В.В. Данилов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Ковардицкого сельского поселения

от ___________________  №  ________

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое

| Наименование муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое | Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое на 2019-2023 годы |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области |  |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Ковардицкое Григорьева А.В. |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | Администрация муниципального образования Ковардицкое |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цели программы | -создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского; - сокращение площадей распространения сорного растения борщевика Сосновского |
| Задачи программы | -выявление очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое; -обеспечение обработки земельных участков химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского. 2. Площадь земельных участков, обработанная механическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского. |
| Этапы и сроки реализации программы | Один этап: 2019-2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам * | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 166,0 тыс. руб., в том числе: - областного бюджета 166,0 тыс. руб., - бюджета муниципального образования ____________ тыс. руб. - 2019 год – 26,0 тыс. руб., в том числе: - областного бюджета 26,0 тыс. руб., - бюджета муниципального образования ___________ тыс. руб.; - 2020 год – 30,0 тыс. руб., в том числе: - областного бюджета 30,0 тыс. руб., - 2021 год – 30,0 тыс. руб., в том числе: - областного бюджета 30,0 тыс. руб., - 2022 год – 40,0 тыс. руб.; в том числе: - областного бюджета 40,0 тыс. руб., - 2023 год – 40,0 тыс. руб. в том числе: - областного бюджета 40,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы позволит предотвратить дальнейшее распространение и сократить площадь произрастания борщевика на территории муниципального образования Ковардицкое. |

- * указанные финансовые показатели примерны и могут изменяться по мере корректировок соответствующих бюджетов

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

В настоящее время сорное растение борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, обочинах дорог.

Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких  квадратных метров до нескольких гектаров.

К основным причинам распространения борщевика относятся:

- прорастание ранне весной до появления другой растительности;

- высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно и вытеснять другие растения;

- высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семена;

- способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, пока необходимые условия не возникнут);

- раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть;

- способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена;

- большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растение), позволяющая одному растению начать экспансию;

- большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери всхожести;

- очень высокий процент прорастающих семян независимо от того, где эти семена вызрели;

- быстрое расселение семян с помощью воды и ветра.

Борщевик Сосновского (далее-борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде.

Помимо экологических проблем, борщевик представляет серьезную угрозу здоровью человека. Растение выделяет прозрачный водянистый сок, который содержит соединения фуранокумарины (фурокумарины). При прикосновении с человеческой кожей и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги по типу химических.

Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории муниципального образования Ковардицкое показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Таким образом, для решения данной проблемы необходимо создание условий для недопущения дальнейшего распространения сорного растения борщевик за счет локализации и ликвидации очагов его роста.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации              муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их        достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной         программы, сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Основными целями реализации муниципальной программы являются:

-создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского;

- сокращение площадей распространения сорного растения борщевика Сосновского.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

-выявление очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое;

-обеспечение обработки земельных участков химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое.

Целевыми индикаторами программы являются:

- площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского;

- площадь земельных участков, обработанная механическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского.

Ожидаемым результатом программы является предотвращение дальнейшего распространения и сокращение площади произрастания борщевика на территории муниципального образования Ковардицкое.

Программа реализуется в один этап – 2019-2023 годы.

- Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях  муниципальной программы

«Борьба с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое на 2019-2023 годы»

и  их значениях

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 |
| Площадь земельных участков, обработанная механическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 |

Раздел 3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

# Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы  «Борьба с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое на 2019-2023 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Значения целевых индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |  | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Сокращение очагов распространения и ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» | Григорьева А.В. | 2019 | 2023 | 0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га |
|  |  | Григорьева А.В. | 2019 | 2023 | 0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | Площадь земельных участков, обработанная механическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Борьба с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое на 2019-2023 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) | код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | за весь период реализации |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое на 2019-2023 годы» | Всего по программе Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 166,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 166,0 |
|  |  | х | х | 17 0 00 00000 | х | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Сокращение очагов распространения и ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» | Всего по мероприятию 1 Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 166,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 166,0 |
|  |  | 403 | 0000 | 17 0 01 00000 | х | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение проведения работ по обработке очагов распространения борщевика химическим способом» | Всего по мероприятию 1.1 Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 166,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 166,0 |
|  |  | 403 | 0000 |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение проведения работ по обработке очагов распространения борщевика механическим способом» | Всего по мероприятию 1.2 Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 403 | 0000 |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Общий срок реализации настоящей программы рассчитан на период 2019 – 2023 годов (в один этап).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых средств на ее выполнение.

Ожидаемым результатом реализации программы является предотвращение дальнейшего распространения и сокращение площади произрастания борщевика на территории муниципального образования Ковардицкое.

.

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную  программу.

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, финансовое управление администрации района приостанавливает финансирование муниципальной программы до исключения неэффективных мероприятий из  муниципальной программы ответственным исполнителем.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски:

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращение или прекращение программных мероприятий.

2. Увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий.

3. Непредвиденные риски, связанные с природными факторами.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов.

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями государственных или муниципальных услуг (работ) в рамках       программы)

Муниципальное задание по данной Программе отсутствует.

Раздел 9. План реализации муниципальной программы

- Таблица  4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1 «Сокращение очагов распространения и ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» | Григорьева А.В. | 2019 | 2023 | Областной бюджет | 166,0 |
| Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение проведения работ по обработке очагов распространения борщевика химическим способом» | Григорьева А.В. | 2019 | 2023 | Областной бюджет | 166,0 |
| Мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение проведения работ по обработке очагов распространения борщевика механическим способом» | Григорьева А.В. | 2019 | 2023 | Областной бюджет |  |