ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2021 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2019г.

Муниципальная программа  «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2021 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 736 от 25.10.2016 года.

1) За 2018 год в программу изменений не внесено(Таблица №1)

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- расчистка дорог в населённых пунктах  сельского поселения 172,09 км.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 1067,0 тыс. руб., в том числе:

- 2017 год –  1067,0 тыс. руб.;

- 2018 год – 0 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год  – 0 тыс. руб.

На 31.12.2018 общий объем финансирования составил 1190,0 тыс. рублей.

- 2017 год –  1067,0 тыс. руб.;

- 2018 год – 1190,0 тыс. руб.;

- 2019 год – 1238,0 тыс. руб.;

- 2020 год  – 0 тыс. руб

- 2021 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы за 2018 год составило 1189,36691 тыс. руб., что составляет 34,03 %.

5) Сведения об индикаторах и показателях  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017-2021 годы»  и  их значениях

6) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

7) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- обеспечение бесперебойного функционирования  автомобильных дорог  общего пользования в населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2021годы»       (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2018г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «25» января 2019г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2021 годы»  за 2018 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Обеспечение комфортного проживания населения на территории муниципального образования Ковардицкое за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Содержание дорог на территории муниципального образования» | 2020 год | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ковардицкое |  | км. | 172,09 | 172,09 | - | 1190,00000 | 1189,36691 | -0,1 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                           (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2021 годы» за 2018 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 3495,00000 | 1190,00000 | 939,99104 | 1189,36691 | 2129,35795 | 99,9 | 60,9 | Расчистка дорог в населенных пунктах | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 3495,00000 | 1190,00000 | 939,99104 | 1189,36691 | 2129,35795 | 99,9 | 60,9 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Таблица 4

Сведения об индикаторах и показателях  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017-2021 годы»  и  их значениях

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение | км. | 172,09 | 172,09 | 172,09 | 172,09 |  | 172,09 |

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2020 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования  Ковардицкое» составляет 100% (172,09/172,09*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Содержание дорог на территории муниципального образования»  составляет 100 (1190,0/1189,36691*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Содержание дорог на территории муниципального образования» составляет 100 (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Содержание дорог на территории муниципального образования»  признается высокой.