#### Внесены изменения:

ПАСП № 910 от 09.12.2016

ПАСП № 965 от 23.12.2016

ПАСП № 11 от 20.01.2017

ПАСП № 366 от 21.09.2017

ПАСП № 506 от 26.12.2018

ПАСП №175а от 13.05.2019

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### МУРОМСКОГО РАЙОНА

#### ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2015                                                                                                                                                    № 566

Об утверждении муниципальной    программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016 -2021  годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области от 18.08.2015 № 475а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района  Владимирской области,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования на 2016-2021 годы» согласно  приложению.

- 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                       заместителя Главы администрации муниципального образования О.Ф. Сафронову.

- 3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и              применяется при формировании бюджета муниципального образования Ковардицкое Муромского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

| ### Глава администрации муниципального образования |  | # В.В. Данилов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 25.09.2015  №  566

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое

| Наименование муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2019 -2021 годы |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области | Постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 N 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"» |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Ковардицкое Сафронова О.Ф. |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Ковардицкое |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | 1. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое». 2. Подпрограмма «Социальное жилье в муниципального образования Ковардицкое на 2016 -2021годы». |
| Цели программы | - формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей муниципального образования Ковардицкое; -повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории сельского поселения; -обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. |
| Задачи программы | Основной задачей Программы является: - инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее –многодетные семьи); - увеличение муниципального жилищного фонда; -улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. 2. Общая площадь жилых домов, построенных и приобретенных |
| Этапы и сроки реализации программы | Один этап: 2016-2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам * | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5467,52464 тыс. рублей. Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам: - 2016 год – 96,34464 тыс. рублей; - 2017 год – 5167,0 тыс. рублей; - 2018 год – 0 тыс. рублей; - 2019 год – 204,18тыс. рублей; - 2020 год – 0 тыс. рублей - 2021 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям – 100 % 2.Увеличение жилищного фонда на 0,2 тыс. кв. метров. |

- * указанные финансовые показатели примерны и могут изменяться по мере корректировок соответствующих бюджетов

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования Ковардицкое. Анализ проведен по показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» направлена на развитие строительства жилья доступного широким массам населения. Существенным препятствием развития жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурами, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

На обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой предоставляемых (предоставленных) для многодетных семей необходимо вложение денежных средств.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- входят в число основных направлений Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Данная подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет инженерной и транспортной инфраструктурой.

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики.

Проблемой, препятствующей развитию индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения является отсутствие и  необеспеченность земельных участков, предназначенных для данного строительства, документацией по планировке территорий. Кроме того, существует недостаточная обеспеченность земельных участков под строительство инженерной инфраструктурой. В настоящее время еще не проработан и на практике не реализован механизм привлечения частных инвестиций в сферу создания инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку, не используется залоговый механизм использования земельных участков под инженерное обеспечение. В связи с этим, на современном этапе необходимо участие государства в финансировании проектов создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации          муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их   достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной         программы, сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Основной целью Программы является формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания муниципального образования Ковардицкое.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

-  увеличение муниципального жилищного фонда;

- улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях;

- инфраструктурное обустройство земельных участков,  предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.

- Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

1.   Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями.

2. Общая площадь построенных и приобретенных жилых домов.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

1.Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям – 100 %

2.Увеличение жилищного фонда на 0,2 тыс. кв. метров.

Реализация Муниципальной программы планируется в один этап – 2016-2021 годы.

- Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях  муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

муниципального образования Ковардицкое

на 2016 -2021 годы» и  их значениях

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016 -2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем | шт. | - | 144,0 | 24 | - | - | - | - |

Раздел 3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

# Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое

на 2016 -2021 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Значения целевых индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» |  | Сафронова О.Ф. | 2016 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями,% |
|  |  | Подпрограмма 2 «Социальное жилье в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  | Сафронова О.Ф. | 2016 | 2020 | - | 144,0 | 24 | - | - | - | - | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем, шт. |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2021 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) | код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | за весь период реализации |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципальным образованием Ковардицкое Муромского района на 2016-2021 годы» | Всего по программе | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования КовардицкоеМуромского района» | Всего по подпрограмме 1 | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 1 00 00000 | х | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель подпрограммы Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 1 00 00000 | х | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 1 00 00000 | х | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» | Всего по мероприятию 1.1 | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 1 01 00000 | х | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 1 01 00000 | х | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель муниципальное образование ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 1 01 00000 | х | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в муниципальном образовании Ковардицкое Муромского района на 2016-2021 годы» | Всего по подпрограмме 2 | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 2 00 00000 | х | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель подпрограммы Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 2 00 00000 | х | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель муниципальное образование Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 01 2 00 00000 | х | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» | Всего по мероприятию 2.1. | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 01 2 01 00000 | х | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 01 2 01 00000 | х | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель муниципальное образование Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 01 2 01 00000 | х | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета муниципального образования ковардицкое на мероприятия в части обеспечения проживающих в муниципальном образовании Ковардицкое и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством» | Всего по мероприятию 2.1.1 | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 01 2 01 86040 | 500 | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 01 2 01 86040 | 500 | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 01 2 01 86040 | 500 | Местный бюджет | 96,34464 | 5167,0 | 204,18 | 0 | 0 | 0 | 5467,52464 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление реализацией программы осуществляет администрация муниципального образования Ковардицкое.

Контроль за ходом реализации настоящей Муниципальной Программы осуществляется администрацией муниципального образования Ковардицкое Муромского района  и Советом народных депутатов муниципального образования Ковардицкое.

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную  программу.

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, финансовое управление администрации района приостанавливает финансирование муниципальной программы до исключения неэффективных мероприятий из  муниципальной программы ответственным исполнителем.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы относятся:

1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме по причине значительной продолжительности муниципальной программы. Программное бюджетирование в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджета значительно снижает риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования.

2. Реализации программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.

3. Риск ухудшения состояния экономики может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики макоэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Финансово-экономический кризис может оказать существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства.

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями государственных или муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Муниципальное задание по данной Программе отсутствует.

Раздел 9. План реализации муниципальной программы

- Таблица  4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое» | Сафронова О.Ф | 2016 | 2021 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» | Сафронова О.Ф | 2016 | 2021 |  | 0 |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» | Сафронова О.Ф | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 5467,52464 |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» | Сафронова О.Ф | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 5467,52464 |
| Мероприятие 2.1.1 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении Муромского района и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством» | Сафронова О.Ф | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 5467,52464 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения муниципального образования Ковардицкое

на 2016 -2021 годы

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое

| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое | Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Заместитель главы администрации муниципального образования Ковардицкое Сафронова О.Ф. Администрация муниципального образования Ковардицкое |
| Участники подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством предоставления средств областного и местного бюджетов, на выполнение мероприятия: - обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет |
| Цели подпрограммы (если имеются) | Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее –многодетные семьи) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Один этап: 2016-2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2016 год – 0 тыс. руб.; - 2017 год – 0 тыс. руб.; - 2018 год – 0 тыс. руб.; - 2019 год –204,18 тыс. руб.; - 2020 год – 0 тыс. руб.; - 2021 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям – 100 % |

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Ковардицкое» направлена на развитие строительства жилья доступного широким массам населения.

Существенным препятствием развития жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурами, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

На обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой предоставляемых (предоставленных) для многодетных семей необходимо вложение денежных средств.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- входят в число основных направлений Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Данная подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет инженерной и транспортной инфраструктурой.

- Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р.

Государственная политика в сфере предоставления земельных участков для жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков инженерной и социальной инфраструктурами будет направлена на поддержку формирования государственно-частных партнерств, обеспечивающих строительство и реконструкцию инженерной и социальной инфраструктур в соответствии с потребностями увеличения объемов жилищного строительства, особенно при комплексном освоении земельных участков и развитии застроенных территорий, основанных на эффективном разграничении ответственности по обустройству территорий для жилищного строительства социальной и инженерной инфраструктурами между органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями и застройщиками.

Приоритетом государственной политики является поддержка семей имеющих троих и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности построить жилье.

Основной формой поддержки такой категории граждан в рамках реализации подпрограммы будет строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, полученным в рамках действующего законодательства.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая     2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» подготовлены и утверждены:

постановлением Губернатора области от 13.03.2013 № 267 План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области»;

постановлением администрации района от 20.06.2013 № 763 План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования Муромский район Владимирской области»

Основной целью подпрограммы является  - повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории района.

Задача подпрограммы:

- инфраструктурное обустройство земельных участков,  предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;

Целевые индикаторы подпрограммы:

- годовой объем ввода жилых домов;

- количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Сроки реализации Подпрограммы: 2016 – 2021годы,

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение многодетных семей земельными участками с инженерной и транспортной инфраструктурой в соответствии с поданными заявлениями.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения муниципального образования Ковардицкое

на 2016 -2021 годы

ПОДПРОГРАММА

«Социальное  жилье  в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2021 годы»

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое | Социальное жилье муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2021 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Заместитель главы администрации муниципального образования Ковардицкое Сафронова О.Ф. Администрация муниципального образования Ковардицкое |
| Участники подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством следующих мероприятий: - одноэтажное жилищное строительство; - приобретение жилых помещений. |
| Цели подпрограммы (если имеются) | Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличение муниципального жилищного фонда; 2. Улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Общая площадь жилых домов, построенных и приобретенных |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Один этап: 2016-2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 5263,34464 тыс. рублей. Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам: - 2016 год – 96,34464 тыс. рублей; - 2017 год – 5167,0 тыс. рублей; - 2018 год – 0 тыс. рублей; - 2019 год – 0 тыс. рублей; - 2020 год – 0 тыс. рублей; - 2021 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение жилищного фонда на 0,2 тыс. кв. метров. |

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики.

С целью сокращения очередности, администрацией области будет оказываться государственная поддержка муниципальным образованиям в увеличении муниципального жилищного фонда для предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма и по договорам найма специализированного жилищного фонда работникам бюджетной сферы.

Проблемой, препятствующей развитию индивидуального жилищного строительства на территории сельского поселения является отсутствие и  необеспеченность земельных участков, предназначенных для данного строительства, документацией по планировке территорий. Кроме того, существует недостаточная обеспеченность земельных участков под строительство инженерной инфраструктурой. В настоящее время еще не проработан и на практике не реализован механизм привлечения частных инвестиций в сферу создания инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку, не используется залоговый механизм использования земельных участков под инженерное обеспечение. В связи с этим, на современном этапе необходимо участие государства в финансировании проектов создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку.

- Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты областной государственной политики в сфере обеспечения жильем граждан, признанных в установленном порядке  нуждающимися  в жилых помещениях определены  установленными на федеральном уровне: Указом Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р, а также Стратегией социально- экономического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от  02.06.2009       № 10.

Приоритетом государственной политики области является увеличение объемов строительства жилищного фонда социального использования для обеспечения жильем малоимущих граждан, и других лиц, принятых на учет в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма и по договорам найма специализированного жилищного фонда работникам бюджетной сферы.

Целью Подпрограммы является оказание государственной поддержки органам местного самоуправления, направленной на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.

Основными задачами Подпрограммы являются:

-  увеличение муниципального жилищного фонда;

-  улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

Достижение целей и задач Подпрограммы будет обеспечено путем решения и достижения следующих целевых показателей:

1. Общая площадь жилых домов, построенных  и приобретенных

2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия

Реализация Подпрограммы планируется в один этап – 2016-2021 годы.