- Внесены изменения:

П № 596 от 29.12.2017

П № 121 от 29.03.2018

П № 151 от 20.04.2018

П № 191 от 25.05.2018

П № 216 от 01.06.2018

П № 282 от 10.07.2018

П № 290 от 25.07.2018

П № 368 от 14.09.2018

П № 396 от 03.10.2018

П № 516 от 26.12.2018

П №72 от 15.03.2019

П  №85 от 29.03.2019

П №174а от 13.05.2019

П № 220а от 29.05.2019

П № 228 от 25.06.2019

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- КОВАРДИЦКОЕ

- МУРОМСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017                                                                                             №  482

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района  от 18.08.2015 № 475а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  муниципального образования Ковардицкое», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковардицкое Муромского района, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»   согласно  приложению.

- 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                       заместителя Главы администрации муниципального образования О.Ф. Сафронову.

- 3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и  применяется при формировании бюджета муниципального образования Ковардицкое на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

| Глава администрации муниципального образования |  | В.В. Данилов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению  администрации

муниципального образования

от 23.10.2017  № 482

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области | Постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области». |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Ковардицкое Сафронова О.Ф. |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Ковардицкое |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цели программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ковардицкое |
| Задачи программы | 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Ковардицкое |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Уровень благоустроенности муниципального образования : -содержание сетей наружного освещения; - содержание и ремонт памятников; - содержание мест захоронения (кладбищ); - ремонт колодцев; - ремонт пеших мостов; - ремонт лав. 2.Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территоий. 3. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2022 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам * | Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 29915,92518 тыс. руб., в том числе: - федерального бюджета 4076,64963тыс. руб., - областного бюджета 182,31497 тыс. руб., - бюджета муниципального образования 15998,71992 тыс. руб. Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам: - 2018 год – 9225,80518 тыс. руб., в том числе: - федерального бюджета 960,56388 тыс. руб., - областного бюджета 118,72138 тыс. руб., - бюджета муниципального образования 8146,51992 тыс. руб.; - 2019 год – 11021,71875 тыс. руб., в том числе: - федерального бюджета 3116,08575 тыс. руб., - областного бюджета 63,59359 тыс. руб., - бюджета муниципального образования 7842,03941 тыс. руб.; - 2020 год – 5309,20 тыс. руб., в том числе: - федерального бюджета 0,0 тыс. руб., - областного бюджета 0,0 тыс. руб., - бюджета муниципального образования 5309,20 тыс. руб.; - 2021 год –4359,20 тыс. руб. - федерального бюджета 0,0 тыс. руб.; - областного бюджета 0,0 тыс. руб.; - бюджета муниципального образования 4359,20 тыс. руб. - 2022 год –0,0 тыс. руб. - федерального бюджета 0,0 тыс. руб.; - областного бюджета 0,0 тыс. руб.; - бюджета муниципального образования 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы к концу 2022 года позволит достигнуть следующих результатов: 1.Улучшение освещенности территории муниципального образования Ковардицкое, обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения; повышение уровня безопасности дорожного движения; профилактика правонарушений. 2.Улучшение состояния территорий муниципального образования Ковардицкое. 3.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий. 4.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. |

- * указанные финансовые показатели примерны и могут изменяться по мере корректировок соответствующих бюджетов

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Вопрос благоустройства территории достаточно актуален. Ухоженные газоны, скамейки, клумбы вызывают доверие, создают располагающую к деловому общению атмосферу, придают оттенок солидности.

В последние годы в муниципальном образовании проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов муниципального образования  не отвечает современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов муниципального образования Ковардицкое не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов муниципального образования необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику муниципального образования Ковардицкое.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов муниципального образования со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

В настоящее время на территории муниципального образования Ковардицкое расположено 50 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра муниципального образования. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как  зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Требования к содержанию и благоустройству территорий  разработаны и утверждены Решением Совета народных депутатов муниципального образования Ковардицкое   от  25.05.2017 года № 20 «Об утверждении правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ковардицкого сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены в том числе  правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок для отдыха. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует работ по озеленению территорий, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Адресный перечень  дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг. (Приложение № 1 к муниципальной программе), сформирован  на основании  инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства  администрации Владимирской области «Об утверждении  порядка  инвентаризации  дворовых и общественных  территорий в отдельных муниципальных образованиях  Владимирской области» от 14 июня 2017 года № 100 и на основании постановления Главы администрации муниципального образования Ковардицкое от 20.07.2017 № 291 «О муниципальной   инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий», и корректируется в соответствии с «Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов в  муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2018-2022 годы». Точное количество дворовых територий, общественных территорий, подлежащих  благоустройству по годам  срока реализации муниципальной программы, определяется после уточнения объемов  финансирования, а также в результате  разработки проектно-сметной  документации и проведения аукционной процедуры.

Основными  условиями  участия в муниципальной программе, направленными  на выполнение  задачи по вовлечению  заинтересованных  граждан, организаций в реализацию мероприятий  по благоустройству, являются  следующие требования:

- обязательное трудовое участие  в процессе  благоустройства  собственников помещений в МКД, дворовая территория которого является участником муниципальной программы;

- обязательное финансовое участие  в размере, установленном настоящей муниципальной программой.

Размер финансового участия, порядок и условия оказания трудового  участия определены  в «Порядке  аккумулирования и расходования средств  заинтересованных  лиц,  направляемых  на выполнение  работ  по благоустройству  дворовых территорий  муниципального образования Ковардицкое», приложение № 4 к муниципальной программе.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2018-2022 годах входит:

1. Ремонт дворовых проездов.

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

3. Установка скамеек.

4. Установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях, входящих в минимальный перечень представлен в приложении № 6.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству

дворовых территорий включает в себя:

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок.

2. Оборудование  автомобильных парковок.

3. Озеленение территорий.

4. Оборудование мест отдыха.

5. Установка ограждений высотой не более 0,7 м.

6. Ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных домов.

Адресный перечень объектов   недвижимого (включая объекты

незавершенного строительства) имущества и земельных участков,

находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

Формирование адресного перечня будет выполняться по мере заключения

администрацией муниципального образования  Ковардицкое  соглашений с собственниками  (приложение 2 к Программе).

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных

участков, предоставленных для их размещения, подлежащих

благоустройству в 2018-2022 годах

Формирование адресного перечня будет выполняться по мере заключения

администрацией муниципального образования  Ковардицкое  соглашений с собственниками  (приложение 3 к Программе).

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- оборудование малыми архитектурными формами и иными некапитальными объектами;

- обустройство пешеходных зон по улицам населенных пунктов,

площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- обустройство площадки для проведения массовых праздников.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  Программой, создаст условия для комфортного проживания и  отдыха на территории муниципального образования Ковардицкое.

К повышению уровня благоустройства необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации              муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их        достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной         программы, сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1.	системное повышение качества и комфорта проживания на территории муниципального образования путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий;

2. осуществление контроля за реализацией муниципальной программы;

3. реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Целью  программы  является  совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ковардицкое.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое;

- 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Ковардицкое.

- Целевыми индикаторами  и показателями муниципальной программы являются:

- уровень благоустроенности муниципального образования (содержание сетей наружного освещения, содержание и ремонт памятников, содержание мест захоронения (кладбищ), строительство и ремонт колодцев, ремонт пеших мостов и лав и др.);

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территоий;

-увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Ожидаемые результаты реализации программы:

1.Улучшение освещенности территории муниципального образования Ковардицкое, обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения; повышение уровня безопасности дорожного движения; профилактика правонарушений.

2.Улучшение состояния территорий муниципального образования Ковардицкое.

3.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.

4.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Реализация программы планируется в один этап – 2018-2022 годы.

- Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях  муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» и  их значениях

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сетей наружного освещения | шт. | 606 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| Содержание и ремонт памятников | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Содержание мест захоронения (кладбищ) | шт. | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ремонт колодцев | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ремонт пеших мостов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ремонт лав | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

# Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое  »

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Значения целевых индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |  | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» | Сафронова О.Ф. | 2018 | 2022 | 606 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | Содержание сетей наружного освещения |
|  |  |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Содержание и ремонт памятников |
|  |  |  |  |  | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Содержание мест захоронения (кладбищ) |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ремонт колодцев |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ремонт пеших мостов |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ремонт лав |
|  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Ковардицкое» | Сафронова О.Ф. | 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных дворовых территорий |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |

- Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы                                  Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) | код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | за весь период реализации |
|  |  | ГРБС | Рз Пр |  | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2018-2022 годы» | Всего по программе Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 9225,80518 | 11021,71875 | 5448,70000 | 4498,70000 | 0 | 30194,92393 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 960,56388 | 3116,08575 | 0 | 0 | 0 | 4076,64963 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 118,72138 | 63,59359 | 0 | 0 | 0 | 182,31497 |
|  |  | х | х |  | 11 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 8146,51992 | 7842,03941 | 0 | 0 | 0 | 15998,71992 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» | Всего по мероприятию 1 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 8089,71543 | 7764,13941 | 5448,70000 | 4498,70000 | 0 | 25711,25484 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 8089,71543 | 7764,13941 | 5448,70000 | 4498,70000 | 0 | 25711,25484 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения» | Всего по мероприятию 1.1 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 4877,9 | 4831,4 | 2796,70 | 0 | 0 | 12506,0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 01 22330 | 200 | Местный бюджет | 4872,9 | 4831,4 | 2796,70 | 0 | 0 | 12506,0 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 01 22330 | 800 | Местный бюджет | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 «Расходы на содержание и ремонт памятников» | Всего по мероприятию 1.2 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 54,5 | 93,4 | 143,40 | 143,40 | 0 | 434,7 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 01 22340 | 200 | Местный бюджет | 54,5 | 93,4 | 143,40 | 143,40 | 0 | 434,7 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)» | Всего по мероприятию 1.3 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 415,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 0 | 925,0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 01 22350 | 200 | Местный бюджет | 415,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 0 | 925,0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4 «Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа)» | Всего по мероприятию 1.4 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 178,5 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 0 | 886,5 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 01 22360 | 200 | Местный бюджет | 178,5 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 0 | 886,5 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5 «Прочие мероприятия по благоустройству» | Всего по мероприятию 1.5 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 1310,28493 | 896,93941 | 842,6 | 842,6 | 0 | 3892,42434 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 01 22370 | 200 | Местный бюджет | 1310,28493 | 896,93941 | 842,6 | 842,6 | 0 | 3892,42434 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5.1 «Сбор и вывоз мусора в местах общего пользования (трудовые бригады)» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 60,0 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 165,0 |
| Мероприятие 1.5.2 «Ремонт колодцев» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 114,01992 | 192,13941 | 108,0 | 108,0 | 0 | 4522,15933 |
| Мероприятие 1.5.3 «Погрузка и вывоз мусора» «Сбор мусора в мешки» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 309,0 | 291,5 | 241,7 | 241,7 | 0 | 1083,9 |
| Мероприятие 1.5.4 «Обкос сорняков» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 219,4 | 119,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 538,4 |
| Мероприятие 1.5.5 «Текущий ремонт лав и мостов» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 | 19,2 | 25,0 | 25,0 | 0 | 119,2 |
| Мероприятие 1.5.6 «Расчистка тротуаров от снега» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | 5,6 | 30,0 | 30,0 | 0 | 95,6 |
| Мероприятие 1.5.7 «Уничтожение борщевика» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 49,49551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,49551 |
| Мероприятие 1.5.8 «Ликвидация и вывоз опасных деревьев» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 94,8695 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 214,8695 |
| Мероприятие 1.5.9 «Анализ воды» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 75,6 |
| Мероприятие 1.5.10 «Разработка ПСД» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 0 | 380,4 |
| Мероприятие 1.5.11 «Уборка несанкционированных свалок» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 200,0 | 76,6 | 100,0 | 100,0 | 0 | 476,6 |
| Мероприятие 1.5.12 «Технический надзор за выполнением ремонта пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково)» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 0 | 91,2 |
| Мероприятие 1.5.13 «Дизайн –проект благоустройства тротуара с. Булатниково ул. Советская» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 100 | 100 | 0 | 340,0 |
| Мероприятие 1.6 «Мероприятия по размещению кладбища в с.Панфилово» | Всего по мероприятию 1.6 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 1160,5305 | 1446,40 | 1260,0 | 1260,0 | 0 | 5126,9305 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 01 22390 | 200 | Местный бюджет | 1160,5305 | 1446,40 | 1260,0 | 1260,0 | 0 | 5126,9305 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6.1 «Устройство подъездной дороги» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6.2 «Ограждение участка» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1160,5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160,5305 |
| Мероприятие 1.6.3 «Туалет на 2 очка» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6.4 «Площадка сбора ТБО» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6.5 «Тротуары, дорожки, площадки» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6.6 «Проезды, подъезды, площадки» |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 1446,40 | 1260,0 | 1260,0 | 0 | 3966,4 |
| Мероприятие 1.7 «Расходы по организации санитарного содержания мест захоронения (кладбищ)» | Всего по мероприятию 1.7 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 |  | 0503 | 11 0 02 22300 | 200 | Местный бюджет | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Ковардицкое» | Всего по мероприятию 2 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 1136,08975 | 3347,57934 | 0 | 0 | 0 | 4483,66909 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 02 00000 | х | Федеральный бюджет | 960,56388 | 3116,085750 | 0 | 0 | 0 | 4076,64963 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 02 00000 | х | Областной бюджет | 118,72138 | 63,593590 | 0 | 0 | 0 | 182,31497 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 02 00000 | х | Местный бюджет | 56,80449 | 167,90000 | 0 | 0 | 0 | 224,70449 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | Всего по мероприятию 2.1 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 1136,08975 | 3347,57934 | 0 | 0 | 0 | 4483,66909 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 02 L5550 | 200 | Федеральный бюджет | 960,56388 | 3116,085750 | 0 | 0 | 0 | 4076,64963 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 02 L5550 | 200 | Областной бюджет | 118,72138 | 63,593590 | 0 | 0 | 0 | 182,31497 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 02 L5550 | 200 | Местный бюджет | 56,80449 | 167,90000 | 0 | 0 | 0 | 224,70449 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1 «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Ковардицкое» | Всего по мероприятию 2.1.1 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 01 22070 | 200 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х |  | х | х | Средства собственников помещений в МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2 «Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования Ковардицкое» | Всего по мероприятию 2.1.2 Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х |  | х | х | Всего | 1136,08975 | 3347,57934 | 0 | 0 | 0 | 4483,66909 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 02 L5550 | 200 | Федеральный бюджет | 960,56388 | 3116,085750 | 0 | 0 | 0 | 4076,64963 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 02 L5550 | 200 | Областной бюджет | 118,72138 | 63,593590 | 0 | 0 | 0 | 182,31497 |
|  |  | 403 | 0503 |  | 11 0 02 L5550 | 200 | Местный бюджет | 56,80449 | 167,90000 | 0 | 0 | 0 | 224,70449 |
|  |  | х | х |  | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2.1 «Пешеходная зона на ул. Советская с. Булатниково» |  |  |  |  |  |  | Всего | 1136,08975 | 3347,57934 | 0 | 0 | 0 | 4483,66909 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 960,56388 | 3116,085750 | 0 | 0 | 0 | 4076,64963 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 118,72138 | 63,59359 | 0 | 0 | 0 | 182,31497 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 56,80449 | 167,90000 | 0 | 0 | 0 | 224,70449 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить к концу 2022 годаследующие результаты:

1.Улучшение освещенности территории муниципального образования Ковардицкое, обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения; повышение уровня безопасности дорожного движения; профилактика правонарушений.

2.Улучшение состояния территорий муниципального образования Ковардицкое.

3.Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.

4.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную  программу.

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, финансовое управление администрации района приостанавливает финансирование муниципальной программы до исключения неэффективных мероприятий из  муниципальной программы ответственным исполнителем.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На результат реализации программы могут повлиять следующие риски:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы. Эти риски могут привести  к  не достижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей;

- техногенные и экологические риски  могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий Программы в пользу других направлений развития муниципального образования и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Мерами по управлению рисками являются: детальное планирование хода реализации Программы; оперативный мониторинг хода реализации Программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения при сохранении ожидаемых результатов их реализации; определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы; корректировка объемов финансирования Программы по годовым итогам Программы; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями государственных или муниципальных услуг (работ) в рамках       программы)

Муниципальное задание по данной Программе отсутствует.

- Раздел 9. План реализации муниципальной программы

- Таблица  4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1 «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 30194,92393 |
| Мероприятие 1.1 «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 12506 |
| Мероприятие 1.2 «Расходы на содержание и ремонт памятников» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 434,7 |
| Мероприятие 1.3 «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 925,0 |
| Мероприятие 1.4 «Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа)» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 886,5 |
| Мероприятие 1.5 «Прочие мероприятия по благоустройству» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 3892,42434 |
| Мероприятие 1.6 «Мероприятия по размещению кладбища в с.Панфилово» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 5126,9305 |
| Мероприятие 1.7 «Расходы по организации санитарного содержания мест захоронения (кладбищ)» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 93,0 |
| Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Ковардицкое» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Всего, в том числе: | 4483,66909 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4076,64963 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 182,31497 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 224,70449 |
| Мероприятие 2.1 «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Всего, в том числе: | 4483,66909 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4076,64963 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 182,31497 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 224,70449 |
| Мероприятие 2.1.1 «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Ковардицкое» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 2.1.2 «Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования Ковардицкое» | Сафронова О.Ф | 2018 | 2022 | Всего, в том числе: | 4483,66909 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4076,64963 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 182,31497 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 224,70449 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования Ковардицкое

на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий и общественных территорий, нуждающихся в

благоустройстве

| № п/п | Наименование мероприятий, наименование объектов |
| --- | --- |
|  | I Благоустройство дворовых территорий |
|  | с.Булатниково, ул.Мира,3 |
|  | п. Зименки ул.Мира, 1 |
|  | п. Зименки ул.Мира, 2 |
|  | п. Зименки ул.Мира, 3 |
|  | п. Зименки ул.Мира, 4 |
|  | п. Зименки ул.Мира, 5 |
|  | п. Зименки ул.Мира, 6 |
|  | п. Зименки ул.Мира, 7 |
|  | п. Зименки ул.Мира, 8 |
|  | п. Зименки ул. Красногорбатовкая, д. 1 |
|  | п. Зименки ул. Красногорбатовкая, д. 2 |
|  | п. Зименки ул. Красногорбатовкая, д. 3 |
|  | п. Зименки ул. Красногорбатовкая, д. 4 |
|  | п. Зименки ул. Красногорбатовкая, д. 5 |
|  | п. Зименки ул. Кооперативная, д. 2 |
|  | п. Зименки ул. Кооперативная, д. 3 |
|  | п. Зименки ул. Кооперативная, д. 11 |
|  | п. Зименки ул. Кооперативная, д. 12 |
|  | п. Зименки ул. Кооперативная, д. 13 |
|  | п. Зименки ул. Кооперативная, д. 14 |
|  | д. Межищи, ул. Полевая, 45 |
|  | д. Межищи, ул. Овражная, 1 |
|  | д. Пестенькино, ул. Центральная, 52 |
|  | д. Савково, ул. Советская, д. 15 |
|  | д. Савково, ул. Советская, д. 17 |
|  | д. Савково, ул. Советская, д. 20 |
|  | с. Панфилово, ул. Первомайская, 25 |
|  | с. Панфилово, ул. Советская, 35 |
|  | с. Ковардицы, ул. Молодежная, д. 11 |
|  | с. Ковардицы, ул. Молодежная, д. 12 |
|  | д. Макаровка, ул. Центральная, 9 |
|  | д. Мишино, ул. Комсомольская, д.71 а |
|  | II Благоустройство общественных территорий: |
| 1 | Тротуар на ул. Советская с. Булатниково |
| 2 | Тротуар на ул. Дзержинского с. Ковардицы |

- Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования Ковардицкое

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства), имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

| № п/п | Улица | № дома |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования Ковардицкое

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и  земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих   благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Улица | № дома |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования Ковардицкое

на 2018-2022 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий муниципального образования Ковардицкое

1.Общие положения.

1.1.Настоящий порядок регламентирует  процедуру  аккумулирования и использования  денежных средств (далее – аккумулирование средств),  поступающих от собственников помещений в многоквартирных  домах,  собствеников иных зданий и соружений, расположенных в границах  дворовой территории, подлежащей  благоустройству (далее -  заинтересованные лица),  направляемых на выполнение  минимального и допонительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий  муниципального образования Ковардицкое, механизм контроля над их расходованием, а также  устанавливает порядок  и формы  трудового и финансового участия  заинтересованных лиц  в выполнении работ по благоустройству.

1.2.В целях реализации настоящего Порядка  используются  следующие понятия:

а)минимальный и дополнительный  перечни работ – установленные муниципальной программой перечни работ по благоустройству дворовой территории,  софинансируемые за счет средств заинтересованных лиц;

б)трудовое участие – добровольная безвозмездная  трудовая деятельность заинтересованных  лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в  качестве  трудового участия заинтересованных  лиц при осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Ковардицкое;

в)финансовое участие -  финансирование  выполнения видов работ из  минимального и дополнительного перечня  работ по благоустройству  дворовых  территорий муниципального образования Ковардицкое за счет участия  заинтересованных лиц  в финансировании  в размере, установленном муниципальной программой, от общей стоимости соответствующих работ;

г)общественная комиссия – комиссия, создаваемая  в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое для рассмотрения  и оценки предложений заинтересованных  лиц, а также реализации контроля  над  реализацией муниципальной программы.

2.Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ.

2.1.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

2.2.Организация трудового и финансового участия  осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего  собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом  общего собрания  собственников  помещений в многоквартирном доме.

2.3.Финансовое и  трудовое участие  заинтересованных лиц в выполненнии мероприятий минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству  дворовых территорий  является  существенным  условием  участия в программе  благоустройства  и должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4.Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных  лиц в реализации  мероприятий по благоустройству,  предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями,  предоставляются в администрацию муниципального образования Ковардицкое Муромского района (далее – Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие,  могут быть представлены копии  платежных  поручений о перечислении  средств или внесении средств на лицевой счет Администрации, копия ведомости  сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также  вносятся на  счет  Администрации в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в  установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведениии мероприятия  с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому  отчету необходимо представлять фото-видеоматериалы, подтверждающие  проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.5.При выборе  формы финансового участия заинтересованных  лиц в реализации мероприятий  по благоустройству дворовой территории доля участия определяется как процент от стоимости работ по  благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней.

3.Условия аккумулирования и расходования средств.

3.1.После  утверждения  дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителями заинтересованных лиц, расчета сметной стоимости  работ согласно проекту,  Администрация заключает  с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение  о благоустройстве  дворовых территорий, соглашение,  в котором  указывается  объект  благоустройства, реквизиты  для перечисления средств, определяются  порядок и сумма  перечисления денежных средств  заинтересованными  лицами, а также  реквизиты счета, на который  подлежат  возврату  денежные средства  заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем  средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами по минимальному перечню работ, определяется  в соответствии со сметным расчетом по   перечню  работ, и составляет не менее 3 процентов от общей  стоимости работ по минимальному перечню.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами по дополнительному перечню работ, определяется в соответствии со сметным расчетом, и составляет не менее 3 процентов от общей  стоимости работ по дополнительному перечню.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение пяти дней с момента подписания соглашения о финансовом участии.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце  первом настоящего пункта, заявка такого многоквартирного дома не подлежит исполнению  или исполняется  в рамках минимального перечня  работ, если перечисленная сумма соответствует необходимому  размеру софинансирования по минимальному перечню работ.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке  с включением  следующих

по очередности дворовых территорий, прошедших  отбор  в пределах  лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых  были включены  в программу  в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства  в течение пяти дней в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.3.Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования Ковардицкое с момента  их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.4.На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главного распорядителя бюджетных средств с последующим доведением в установленом порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

3.5.Администрация муниципального образования Ковардицкое осуществляет  учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.6.Администрация  обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте  администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах  в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом  благоустройства  каждой дворовой территории, принятым общественной  муниципальной комиссией  и согласованным с представителем заинтересованных лиц.

3.8.Расходование денежных средств  осуществляется путем принятия и  оплаты обязательств  в соответствии с бюджетным законодательством и  иными нормативными  правовыми актами, регулирующими бюджетные  правоотношения.

3.9.Администрация обеспечивает  возврат  аккумулированных денежных средств в случае:

3.9.1.Экономии  денежных средств по итогам проведения конкурсных  процедур и (или) по результатам  выполненных работ.

3.9.2.Неисполнение работ по благоустройству дворовой территтории  многоквартирного дома по вине  подрядной организации.

3.9.3.Непредоставления собственниками помещений многоквартирного  дома доступа к проведению  благоустройства на дворовой территории.

3.9.4.Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

3.9.5.Возникновения иных случаев, предусмотренных  действующим законодательством.

3.10.Возврат аккумулированных денежных средств в соответствии с  пунктами 3.9.1. и 3.9.2. осуществляется Администрацией после приемки всего объема выполненных работ по благоустройству  дворовой территории по контракту  с подрядной организацией  по реквизитам, указанных  в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок  не позднее 25 декабря текущего года. Возврат аккумулированных денежных средств в соответствии с пунктами 3.9.3.- 3.9.5. осуществляется  Администрацией в течение 20 рабочих дней с момента  подписания  соответствующего  дополнительного соглашения к соглашению  о софинансировании.

3.11.Контроль над  целевым расходованием аккумулированных  денежных средств  заинтересованных  лиц осуществляется  главным  распорядителем бюджетных средств  в лице Администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района  в соответствии с  бюджетным законодательством.

- Приложение № 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования Ковардицкое

на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,

муниципальной территории общего пользования, включенной в

муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2018-2022 годы»

1. Настоящий порядок определяет процедуру разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, включенной в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2018-2022 годы»  (далее дизайн-проект).

В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

2. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на  соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава  планируемых  к благоустройству работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в виде проектно-сметной  документации или в упрощенном виде – изображение дворовой территории, общественной территории  на топографической схеме в масштабе  с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства и технического оснащения площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ благоустройства дворовой территории, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

3.Разработка дизайн-проекта  осуществляется с учетом нормативов градостроительного  проектирования.

4. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

4.1.Осмотр  дворовой территории, общественной территории предлагаемых к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

4.2. Разработка дизайн-проекта;

4.3.Согласование дизайн-проекта благоустройства  дворовой территории с представителем  заинтересованных лиц;

4.4.Утверждение дизайн-проекта комиссией.

4.5. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией села и окружающим ландшафтом.

5. Представитель  заинтересованных лиц обязан обсудить  с собственниками  жилых  помещений  дизайн-проект  в срок, не превышающий  пяти календарных дней с момента  его получения. В этот период представитель  заинтересованных лиц знакомит жителей МКД с полученным от Администрации дизайн-проектом и собирает пожелания от собственников  по корректировке проекта. После чего  представляет  в администрацию муниципального образования Ковардицкое  согласованный дизайн-проект  или мотивированные замечания. Без предоставленного  отчета о размещении  и ознакомлении  жителей с проектом  благоустройства  общественная муниципальная комиссия проект благоустройства дворовой территории не согласовывает.

По наработанным  собственниками замечаниям вносятся  корректировки  в проект. В случае  не урегулирования замечания (невозможности реализации пожеланий собственников либо разделения их мнений),  администрация муниципального образования Ковардицкое  передает дизайн-проект  с замечаниями представителям заинтересованных лиц  комиссии  для проведения обсуждения с участием  представителя заинтересованных лиц ( в случае необходимости и других собственников) и принятия решения по дизайн-проекту  или участию данного МКД  в муниципальной  программе.

6. Общественное обсуждение дизайн-проекта проводится путем реализации трех этапов:

6.1. Размещения дизайн-проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях проведения общественного обсуждения дизайн-проекта лицо, ответственное за разработку дизайн-проекта, подлежащего общественному обсуждению, направляет по мере разработки для размещения на официальном

сайте администрации муниципального образования Ковардицкое (http://kovardici.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее —официальный сайт) дизайн-проект, предусматривающий визуальное и текстовое описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, муниципальной территории общего пользования.

6.2.Общественного обсуждения, проведенного с участием заинтересованных лиц для итогового обсуждения дизайн-проекта предусматривающего:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования, изучения проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорией);

- определение основных видов функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования.

По итогам проведения общественного обсуждения общественной комиссией формируется:

- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений участников общественного обсуждения по дизайн-проекту;

- список замечаний и дополнений, полученный в результате общественного обсуждения;

- решение об  утверждении дизайн-проекта.

- Приложение № 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования Ковардицкое

на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях, входящих в минимальный перечень

Диван  на металлических ножках

Урна уличная