ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2018г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 571 от 25.09.2015 года.

1) За 2017 год было внесено 1 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы были проведены работы по ремонту уличного освещения, установке энергосберегающих светильников в количестве 20 штук.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- приобретение энергосберегающего оборудования  (светодиодные светильники  - 20 шт.;

- работы по установке светодиодных энергосберегающих светильников в следующих населенных пунктах: д. Афанасово, д. Иваньково, с. Панфилово, д. Черемисино, п. Зименки, с. Ковардицы, д.Старые Котлицы.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 600,0 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год – 200,0 тыс. руб.;        
- 2017 год – 200,0 тыс. руб.;

- 2018 год –200,0 тыс. руб.;

- 2019 год –0 тыс. руб.;

- 2020 год –0 тыс. руб.

На 31.12.2017 общий объем финансирования составил 304,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 год – 200,0 тыс. руб.;        
- 2017 год – 102,0 тыс. руб.;

- 2018 год – 0 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год  – 0 тыс. руб.

Исполнение программы за 2017 год составило 101,65550 тыс. руб., что составляет 99,7%.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью уменьшения потери электрической  и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей,

замены ДРЛ  уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2017г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 21.09.2017 | 371 | Изменение наименования муниципального образования |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2018г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы»  за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий; экономия электрической энергии организациями-потребителями; снижение потерь при производстве и передаче электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» | 2020 год | Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок |  | Шт. | 20 | 20 | - | 102,00000 | 101,65550 | -0,3 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100,3% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                                    (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании Ковардицкое  на 2016-2020 годы» за 2017 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 404,00000 | 102,00000 | 199,71620 | 101,65550 | 301,37170 | 99,7 | 74,6 | Произведены работы по установке энергосберегающего оборудования | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 404,00000 | 102,00000 | 199,71620 | 101,65550 | 301,37170 | 99,7 | 74,6 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» составляет 100% (20/20*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» составляет 100,3 (102,0/101,65550*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» составляет 100,3 (100,3*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» признается высокой.