ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2018г.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 576 от 25.09.2015 года.

1) За 2017 год было внесено 12 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 606 систем наружного освещения;

- отремонтирован 1 колодец;

- произведен ремонт 1 лавы;

- обеспечено содержание памятников и кладбищ в надлежащем состоянии;

- построена 1 детская площадка;

- произведены работы по сбору и вывозу мусора, спиливанию опасных деревьев, ремонту заборов у заброшенных домов;

- работы по содержанию территории поселения в надлежащем виде;

- изготовление дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД.

3) Муниципальная программа включает в себя 6 мероприятий. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 1. «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения»:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения (606 ламп уличного освещения по населенным пунктам);

Мероприятие 2. «Расходы на ремонт памятников»:

- проведены работы по ремонту и содержанию 18 памятников;

Мероприятие 3. «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)»:

- вывоз мусора с территорий кладбищ с. Булатниково, д. Соболево,д. Саксино, с.Лазарево, с. Стригино,д. Ст. Котлицы, с. Панфилово.

Мероприятие 4. «Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа)»:

- обслуживание пляжного инвентаря;

- планировка береговой линии;

- обучение спасателей;

-обеспечение безопасности на водных объектах.

Мероприятие 5. «Прочие мероприятия по благоустройству»:

- расчистка тротуаров от снега (с. Ковардицы, с. Булатниково);

- расчистка снега к родникам (с. Лазарево, с. Ковардицы, д. Б. Юрьево);

-чистка и текущий ремонт колодца в д.Макаровка;

- ликвидация опасных деревьев (д. Савково, с. Панфилово);

- ремонт лавы (с. Панфилово);

- благоустройство населённых пунктов (трудовые бригады с. Панфилово, д. Савково);

- сбор и вывоз мусора (приобретение мешков,  приобретение талонов на вывоз спиленных веток деревьев, кустарников);

- сбор мусора в мешки в местах общего пользования, у заброшенных домов по улицам в населённых пунктах на территории  муниципального образования          (с. Ковардицы, ул. Дзержинского, ул. Физкультурная, д. Афанасово, ул. Владимирская, д. Соболево, ул. Центральная, с. Булатниково ул. Советская, ул. Мира, п. Зимёнки ул. Мира, ул. Кооперативная, ул. Красногорбатовская, д. Пестенькино ул. Центральная, ул. Муромская, с. Панфилово ул. Молодёжная, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, Первомайский переулок);

- вывоз мусора из населённых пунктов (с. Ковардицы, д. Пестенькино, с. Лазарево, с. Булатниково, п. Зимёнки, с. Стригино).

- обкос сорняков (с. Булатниково, п. Зимёнки, д. Афанасово, д. Соболево,                 д. Валово, д. Саксино, д. Савково, с. Панфилово, с. Ковардицы,                                    д. Пестенькино, д. Ст. Котлицы, с. Стригино, д. Лазарево, д. Иваньково,                д. Макаровка, д. Малое Юрьево).

- приобретение игрового оборудования для детской площадки на добровольные пожертвования от граждан и средства софинансирования               (с. Булатниково).

Мероприятие 6. «Мероприятия по размещению кладбища в с. Панфилово):

- проведение государственной экологической экспертизы;

- санитарно-эпидемиологическая экспертиза градостроительного решения по отводу земельного участка под размещение кладбища;

- устройство подъездной дороги к кладбищу с. Панфилово.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 13313,8 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год –  4604,6  тыс. руб.;        
- 2017 год –  4354,6  тыс. руб.;

- 2018 год – 4354,6 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2017 общий объем финансирования составил 32010,63418 тыс. руб.,

в том числе:

- 2016 год –  6711,65328  тыс. руб.;        
- 2017 год –  7554,5409  тыс. руб.;

- 2018 год – 6239,1 тыс. руб.;

- 2019 год – 6989,1 тыс. руб.;

- 2020 год – 4528,24 тыс. руб.

Исполнение программы за 2017 год составило 7134,57616 тыс. руб., что составляет 94,4%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровеня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое  на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2017г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 01.02.2017 | 54 | Изменение объема финансирования |
| 2 |  | 15.02.2017 | 72 |  |
| 3 |  | 05.05.2017 | 201 |  |
| 4 |  | 19.06.2017 | 234 |  |
| 5 |  | 30.06.2017 | 253 |  |
| 6 |  | 17.07.2017 | 276 |  |
| 7 |  | 14.08.2017 | 314 |  |
| 8 |  | 21.09.2017 | 376 | Изменение наименования муниципального образования |
| 9 |  | 03.10.2017 | 436 | Изменение объема финансирования |
| 10 |  | 21.11.2017 | 528 |  |
| 11 |  | 18.12.2017 | 574 |  |
| 12 |  | 27.12.2017 | 586 |  |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «29» января 2018г.

Таблица  2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое 2016-2020 годы»

за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – 1. Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования в питьевой воде. 4. Постоянное поддерживание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» | 2020 год | Содержание сетей наружного освещения |  | Шт. | 606 | 606 | - | 7554,54090 | 7134,57616 | -5,5 | Бюджетная эффективность удовлетворительная и составляет 95,31% |
|  |  |  | Содержание и ремонт памятников |  | Шт. | 18 | 18 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание мест захоронения (кладбищ) |  | Шт. | 16 | 16 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство колодцев |  | Шт. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт колодцев |  | Шт. | 2 | 1 | -50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт пеших мостов |  | Шт. | 1 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт лав |  | Шт. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица  3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» за 2017 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 32010,63418 | 7554,54090 | 6593,10692 | 7134,57616 | 13727,68308 | 94,4 | 42,9 | проведены проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения; проведены работы по ремонту и содержанию памятников; проведены работы по вывозу мусора с кладбищ и спиливанию опасных деревьев; расчистка тротуаров от снега; расчистка снега к родникам; ликвидация опасных деревьев, спиливание кустарника в местах общего пользования; сбор мусора в мешки в местах общего пользования, у заброшенных домов по улицам в населённых пунктах на территории муниципального образования Ковардицкое; чистка и текущий ремонт колодца в д. Макаровка; ремонт лавы в с. Панфилово; размещение муниципального кладбища в с. Панфилово; обеспечение безопасности на водных объектах | Невыполнение плановых показателей по ремонту колодцев и пеших мостов в связи с недостаточным финансированием |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 32010,63418 | 7554,54090 | 6593,10692 | 7134,57616 | 13727,68308 | 94,4 | 42,9 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования»:

Показатель 1. «Содержание сетей наружного освещения» составляет 100% (606/606*100%);

Показатель 2. «Содержание памятников» составляет 100% (18/18*100%);

Показатель 3. «Содержание мест захоронения (кладбищ)» составляет 100% (16/16*100%);

Показатель 4. «Ремонт колодцев» составляет 50% (1/2*100%);

Показатель 5. «Ремонт лав» составляет 100% (1/1*100%).

Среднее значение составляет 90%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» составляет 105,9 (7554,54090/7134,57616*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения сельского поселения» составляет 95,31 (105,9*90/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» признается удовлетворительной.