ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 576 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год было внесено 13 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 585 систем наружного освещения;

- отремонтировано 8 колодца;

- произведен ремонт 1 лавы;

- обеспечено содержание памятников и кладбищ в надлежащем состоянии;

- построено 2 детские площадки;

- произведены работы по сбору и вывозу мусора, спиливанию опасных деревьев, ремонту заборов у заброшенных домов;

- производился отлов безнадзорных собак;

- работы по содержанию территории поселения в надлежащем виде.

3) Муниципальная программа включает в себя 5 мероприятий. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 1. «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения»:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения (585 ламп уличного освещения по населенным пунктам);

Мероприятие 2. «Расходы на ремонт памятников»:

- проведены работы по ремонту и содержанию 18 памятников;

Мероприятие 3. «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)»:

- вывоз мусора с территорий кладбищ с. Булатниково, д. Соболево,д. Саксино, с.Лазарево, с. Стригино,д. Ст. Котлицы, с. Панфилово.

Мероприятие 4. «Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа)». В 2016 году оборудован пляж в с. Ковардицы (приобретен и установлен пляжный инвентарь, произведена планировка береговой линии пляжа, обеспечена безопасность на водных объектах).

Мероприятие 5. «Прочие мероприятия по благоустройству»:

- расчистка тротуаров от снега (с. Ковардицы, с. Булатниково);

- расчистка снега к родникам (с. Лазарево, с. Ковардицы, д. Б. Юрьево);

- приобретение колодезных колец (д. Берёзовка ул. Плодовая, д. 2) – 2 шт.;

- приобретение колодезных колец (д. Берёзовка ул. Плодовая, д. 2);

-чистка и текущий ремонт колодцев д. Коржавино (3 шт.), д.Макаровка,                д. Грибково, с.Панфилово, д.Иваньково, с.Стригино;

- проведение экспертизы холодной питьевой воды;

- ликвидация опасных деревьев (с. Лазарево ул. Профсоюзная, д. 3 (3 дерева высотой по 25 м и диаметром 69 см);

- спиливание кустарника в местах общего пользования:

- с. Лазарево ул. Советская в районе д. 22 (25 кв.м. х 3 кв. м.);

- с. Лазарево ул. Советская в районе д. 26 (10 кв.м. х 0,5 кв. м.);

- с. Лазарево ул. Школьная в районе д. 9 (10 кв.м. х 3 кв. м.);

- с. Лазарево ул. Охотников (2 шт.), ул. Школьная (5 шт.);

- с. Булатниково ул. Мира, д. 57 (1 дерево высотой по 25 м и диаметром 69 см);

- д. Пестенькино ул. Центральная, около памятника (1 дерево  высотой по 20 м каждое и диаметром   57 см.);

- обрезка опасных деревьев:

- д. Пестенькино ул. Центральная, около памятника;

- с. Панфилово спуск к  ул. Набережная (7 шт.), сельское кладбище (4 шт.), около памятника (1 дерево);

- д. Мишино ул. Ленина (3 шт.), ул. Комсомольская (6 шт.);

- с. Лазарево ул. Охотников (2 шт.), ул. Школьная (5 шт.);

- с. Ковардицы ул. Школьная (15 шт.);

- с. Стригино (сельское кладбище 3 шт.);

- ремонт лавы (с. Панфилово);

- отлов безнадзорных животных (20 собак);

- благоустройство населённых пунктов (трудовые бригады с. Панфилово, д. Савково);

- сбор и вывоз мусора (приобретение мешков,  приобретение талонов на вывоз спиленных веток деревьев, кустарников (60 шт.);

- сбор мусора в мешки в местах общего пользования, у заброшенных домов по улицам в населённых пунктах на территории Ковардицкого сельского поселения с. Ковардицы, ул. Дзержинского, д. Афанасово, ул. Владимирская, д. Соболево, ул. Центральная, д. Малое Юрьево;

- вывоз мусора из населённых пунктов (с. Ковардицы, д. Пестенькино, с. Лазарево, с. Булатниково, п. Зимёнки, с. Стригино).

- обкос сорняков (с. Булатниково, п. Зимёнки, д. Афанасово, д. Соболево,                 д. Валово, д. Саксино, д. Савково, с. Панфилово, с. Ковардицы,                                    д. Пестенькино, д. Ст. Котлицы, с. Стригино, д. Лазарево, д. Иваньково,                д. Макаровка, д. Малое Юрьево).

- приобретение игрового оборудования для детских площадок на добровольные пожертвования от граждан и средства софинансирования               (с. Панфилово, д. Макаровка).

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 13313,8 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год –  4604,6  тыс. руб.;        
- 2017 год –  4354,6  тыс. руб.;

- 2018 год – 4354,6 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 29615,69328 тыс. руб.,

в том числе:

- 2016 год –  6711,65328  тыс. руб.;        
- 2017 год –  5147,6  тыс. руб.;

- 2018 год – 6239,1 тыс. руб.;

- 2019 год – 6989,1 тыс. руб.;

- 2020 год – 4528,24 тыс. руб.

Исполнение программы составило 6593,10692 тыс. руб., что составляет 98,4%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровеня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками, шахтными колодцами).

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 25.02.2016 | 99 | Увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию 1.1 на 6,0 т. р., по мероприятию 1.3 на 300,0 т. р. |
| 2 |  | 21.03.2016 | 180 | Перераспределение бюджетных ассигнований из мероприятия 1.5 в мероприятие 1.1 в сумме 263,0 т.р. |
| 3 |  | 31.03.2016 | 231а | Увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию 1.1 на 6,0 т. р. |
| 4 |  | 01.06.2016 | 388 | Перераспределение бюджетных ассигнований из мероприятия 1.2 в мероприятие 1.5 в сумме 33,0 т.р. |
| 5 |  | 22.06.2016 | 421 | Перераспределение бюджетных ассигнований из мероприятия 1.2 в мероприятие 1.5 в сумме 26,8 т.р. |
| 6 |  | 30.06.2016 | 445 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 1,5 на 15,25 тыс. руб. |
| 7 |  | 01.08.2016 | 541 | Уточнение бюджета РСНД № 28 от 28.07.2016 |
| 8 |  | 05.08.2016 | 559 | Уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятию 1.1 (пени за потребление эл. энергии) |
| 9 |  | 07.09.2016 | 625 | Увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию 1.5 на 25,0 т.р. |
| 10 |  | 20.09.2016 | 650 | Перераспределение бюджетных ассигнований из мероприятий 1.3 и 1.4 в мероприятие 1.5 |
| 11 |  | 09.12.2016 | 915 | Уточнение бюджета РСНД № 43 от 01.12.2016 |
| 12 |  | 15.12.2016 | 933 | Уменьшение бюджетных ассигнований мероприятий 1.3 и 1.5 |
| 13 |  | 30.12.2016 | 998 | Уточнение бюджета РСНД № 49 от 29.12.2016 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица  2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2016-2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                                      (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей наружного освещения | шт. | 550 | 560 | 585 | 25 | обращения граждан |
| 2 | Содержание памятников | шт. | 18 | 18 | 18 | - |  |
| 3 | Содержание мест захоронения (кладбищ) | шт. | 16 | 16 | 16 | - |  |
| 4 | Строительство колодцев | шт. | 1 | 0 | 0 | - |  |
| 5 | Ремонт колодцев | шт. | 28 | 2 | 8 | 6 | обращения граждан |
| 6 | Ремонт пеших мостов | шт. | 1 | 1 | 0 | -1 |  |
| 7 | Ремонт лав | шт. | 1 | 1 | 1 | - |  |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование)                                                                             (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания населения сельского поселения» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 6 699,65328 | 6 593,10692 | отсутствуют |
| 1.1 | Мероприятие «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 4 016,80000 | 3 955,26934 | отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  | 24,80000 | 24,77610 |  |
| 1.2 | Мероприятие «Расходы на ремонт памятников» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 276,20000 | 274,04912 | отсутствуют |
| 1.3 | Мероприятие «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 669,18906 | 626,48837 | отсутствуют |
| 1.4 | Мероприятие «Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 192,30000 | 192,22399 | отсутствуют |
| 1.5 | Мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 1 520,36422 | 1 520,30000 | отсутствуют |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое испол нение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы | Всего |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 11 |  | 4604,60000 | 6699,65328 | 6593,10692 | 98,4 |
| основное мероприятие 1 | Повышение уровня комфортного проживания населения сельского поселения | Сафронова О.Ф. |  |  | 11 0 01 |  | 4604,60000 | 6699,65328 | 6593,10692 | 98,4 |
| мероприятие 1.1 | Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения | Сафронова О.Ф. | 403 | 0503 | 11 0 01 22330 | 200 | 3260,60000 | 4016,80000 | 3955,26934 | 98,5 |
|  |  |  | 403 | 0503 | 11 0 01 22330 | 800 | 0 | 24,80000 | 24,77610 | 99,9 |
| мероприятие 1.2 | Расходы на ремонт памятников | Сафронова О.Ф. | 403 | 0503 | 11 0 01 22340 | 200 | 159,00000 | 276,20000 | 274,04912 | 99,2 |
| мероприятие 1.3 | Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) | Сафронова О.Ф. | 403 | 0503 | 11 0 01 22350 | 200 | 220,00000 | 669,18906 | 626,48837 | 93,6 |
| мероприятие 1.4 | Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Сафронова О.Ф. | 403 | 0503 | 11 0 01 22360 | 200 | 300,00000 | 192,30000 | 192,22399 | 100,0 |
| мероприятие 1.5 | Прочие мероприятия по благоустройству | Сафронова О.Ф. | 403 | 0503 | 11 0 01 22370 | 200 | 665,00000 | 1520,36422 | 1520,30000 | 100,0 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «17» января 2017 г.

*