ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 571 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год было внесено 1 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы были проведены работы по ремонту уличного освещения, установке энергосберегающих светильников в количестве 40 штук.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- приобретение энергосберегающего оборудования  (светодиодные светильники  - 40 шт.;

- работы по установке светодиодных энергосберегающих светильников в следующих населенных пунктах: д. Саксино, д. Пестенькино, д. Иваньково, с. Панфилово, д. Загряжское, д. Лесниково, п. Зименки, с. Ковардицы, д. Кольдино, с. Лазарево, д. Жемчужино, д. Новое Ратово, д. Мишино.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 600,0 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год – 200,0 тыс. руб.;        
- 2017 год – 200,0 тыс. руб.;

- 2018 год –200,0 тыс. руб.;

- 2019 год –0 тыс. руб.;

- 2020 год –0 тыс. руб.

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 304,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 год – 200,0 тыс. руб.;        
- 2017 год – 102,0 тыс. руб.;

- 2018 год – 0 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы составило 199,71620 тыс. руб., что составляет 99,9%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью уменьшения потери электрической  и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей,

замены ДРЛ  уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 14.04.2016 | 263 | Изменение номера подраздела с 0505 на 0502 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016-2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок | Шт. | 41 | 20 | 40 | +20 | увеличение количества энергосберегающего оборудования за счет приобртения светодиодных прожекторов мощностью 60 Вт (планировалось приобретение оборудования мощностью 120 Вт) |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 200,00000 | 199,71620 | отсутствуют |
| 1.1 | Мероприятие «Расходы по замене энергоносителей и установке приборов учета и регулирования тепловой энергии» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 200,00000 | 199,71620 | отсутствуют |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-20120 годы»  за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб. | кассовое исполне- ние , тыс. руб. | освоение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы | Всего |  |  | 06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 06 |  | 200,00000 | 200,00000 | 199,71620 | 99,9 |
| Основное мероприятие 1. | Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов | Сафронова О.Ф. |  |  | 06 0 01 |  | 200,00000 | 200,00000 | 199,71620 | 99,9 |
| Мероприятие 1.1 | Расходы по замене энергоносителей и установке приборов учета и регулирования тепловой энергии |  | 403 | 0505 | 06 0 01 22060 | 200 | 200,00000 | 200,00000 | 199,71620 | 99,9 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

*