ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения      № 577 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год было внесено 4 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое сельское поселение;

- ремонт муниципальных квартир;

- ремонт крыш многоквартирных домов.

3) Муниципальная программа включает в себя 3 мероприятия. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое сельское поселение;

- расходы на обеспечение  проведения ремонта муниципальной квартиры п. Зименки, ул. Кооперативная д.3 кв.1 , д. Савково, ул. Советская, д.20 кв.2.;

- расходы на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов - произведен ремонт крыш 2-х многоквартирных домов по адресу п. Зименки ул. Кооперативная д. 12 и ул. Мира д. 7.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 1283,7 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год –  427,9 тыс. руб.;        
- 2017 год –  427,9 тыс. руб.;

- 2018 год – 427,9 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 1799,31094 тыс. рублей.

- 2016 год –  615,01094 тыс. руб.;        
- 2017 год –  328,5 тыс. руб.;

- 2018 год – 427,9 тыс. руб.;

- 2019 год – 427,9 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы составило 610,70167 тыс. руб., что составляет 99,3 %.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных  домов требованиям нормативно-технических  документов.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 14.01.2016 | 7 | Внесение изменений в паспорт программы |
| 2 |  | 25.02.2016 | 100 | Увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию 1.2 на 200,0 т.р. |
| 3 |  | 09.12.2016 | 916 | Изменения наименования мероприятия 1.3 в соответствии с бюджетом РСНД № 43 от 01.12.2016 |
| 4 |  | 15.12.2016 | 932 | Уменьшение бюджетных ассигнований на по мероприятию 1.1 и 1.2 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района

на 2016 -2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                  (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы | % | 6 | 6 | 6 | - |  |  |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах | Шт. | 0 | 2 | 2 | - |  |  |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru  _____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование)                                                                             (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения» | Сафронова О.Ф. | 25.03.2016 | 31.12.2020 | 25.03.2016 | 31.12.2020 | 615,01094 | 610,70167 | отсутствуют |
| 1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение мероприятий путем заключения с региональным оператором договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта» | Сафронова О.Ф. | 25.03.2016 | 31.12.2020 | 25.03.2016 | 31.12.2020 | 220,21094 | 216,44174 | отсутствуют |
| 1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение проведения ремонта муниципальных квартир» | Сафронова О.Ф. | 25.03.2015 | 31.12.2017 | 25.03.2015 | 31.12.2015 | 310,50000 | 309,99006 | отсутствуют |
| 1.3 | Мероприятие «Расходы на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов» | Сафронова О.Ф. | 25.03.2016 | 31.12.2020 | 25.03.2016 | 31.12.2020 | 84,30000 | 84,26987 | отсутствуют |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое испол- нение | Освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы | Всего |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 12 |  | 427,90000 | 615,01094 | 610,70167 | 99,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 615,01094 | 610,70167 | 99,3 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения | Сафронова О.Ф. |  |  | 12 0 01 |  | 427,90000 | 220,21094 | 216,44174 | 98,3 |
| Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение мероприятий путем заключения с региональным оператором договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта | Сафронова О.Ф. | 403 | 0501 | 12 0 01 22320 | 200 | 227,90000 | 310,50000 | 309,99006 | 99,8 |
| Мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение проведения ремонта муниципальных квартир | Сафронова О.Ф. | 403 | 0501 | 12 0 01 22400 | 200 | 115,70000 | 84,30000 | 84,26987 | 100,0 |
| Мероприятие 1.3 | Расходы на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Сафронова О.Ф. | 403 | 0501 | 12 0 01 96010 | 600 | 84,30000 | 615,01094 | 610,70167 | 99,3 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «17» января 2017г.

*