ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2021г.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации  муниципального образования Ковардицкое

№ 431а от 14.10.2019 года.

1) За 2020 год внесено 2 изменения

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

План по  предоставленнию земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  многодетным семьям, в соответствии с поданными заявлениями выполнен на 100%.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 3703,40000 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год –  144,800000  тыс. рублей;        
- 2021 год –  2531,90000 тыс. рублей;

- 2022 год – 1026,70000 тыс. рублей;

На 31.12.2020 общий объем финансирования составил 3690,60000 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2020 год –  132,00000  тыс. рублей;        
- 2021 год –  2531,90000 тыс. рублей;

- 2022 год – 1026,70000 тыс. рублей;

Исполнение программы за 2020 год составило 100%  тыс. рублей.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2020г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 12.10.2020 | 365 | Уточнение бюджета |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования Ковардицкое, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2021г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Наименование задачи - инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее –многодетные семьи); - увеличение муниципального жилищного фонда;-улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» | 2020 год | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями | % | 0 | 0 | - | - |  | - |  | - |  | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем | шт. | 0 | 0 | - | 132,00000 |  | 132,00000 |  | - |  | Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» признается высокой и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(Подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» за 2020 г.

тыс.руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т. ч. | 3690,60000 | 132,00000 | 0 | 132,00000 | 132,00000 | 100 | 3,5 | Улучшение жилищных условий | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 3690,60000 | 132,00000 | 0 | 132,00000 | 132,00000 | 100 | 3,5 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы _____________/О.Ф. Сафронова, зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________ / О.Ф. Сафронова, зам. главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое »

Оценка бюджетной эффективности произведена в полном объеме