ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2021г.

Муниципальная программа  «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое» ПАСП № 439 от 14.10.2019

1) За 2020 год в программу  изменений не внесено (Таблица №1)

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 90,00000 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 30,0000 тыс. руб.;

- 2021 год – 30,00000 тыс. руб.;

- 2022 год  – 30,00000 тыс. руб.

На 31.12.2020 общий объем финансирования составил 77,90000 тыс. рублей.

- 2020 год – 17,90000 тыс. руб.;

- 2021 год – 30,00000 тыс. руб.;

- 2022 год  – 30,00000 тыс. руб.

Исполнение программы за 2020 год составило 17,900000 тыс. руб.

5) Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2020г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «25» января 2021г.

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы,

подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | План | факт | Значения показателей (индикаторов) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, а также с использованием системы межведомственного взаимодействия | % | 40 | 40 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг | % | 90 | 90 | 100 |
| 3. | Доля повышения информационной безопасности, посредством обновления программного обеспечения и аппаратных средств | % | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое»  за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации | 2020-2022 год | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, а также с использованием системы межведомственного взаимодействия |  | % | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной |
|  |  |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг |  | % | 90 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Доля повышения информационной безопасности, посредством обновления программного обеспечения и аппаратных средств |  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                                    (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое » за 2020г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 77,90000 | 17,90000 | 0 | 17,90000 | 17,90000 | 100 | 22,9 |  | Бюджетная эффективность высокая 200% |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 77,90000 | 17,90000 | 0 | 17,90000 | 17,90000 | 100 | 22,9 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                                         (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)                                                                                          (Ф.И.О.,должность)