ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2021г.

Муниципальная программа  «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 442 от 14.10.2019 года.

1) За 2020 год изменений внесено1 изменение  (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования;

3) Муниципальная программа включает в себя 3 мероприятия. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования;

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 720,00000 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год –  240,20000 тыс. руб.;        
- 2021 год –  240,20000 тыс. руб.;

- 2022 год – 240,20000 тыс. руб.

На 31.12.2020 общий объем финансирования составил  697,60000тыс. рублей.

- 2020 год –  217,20000 тыс. руб.;        
- 2021 год –  240,20000 тыс. руб.;

- 2022 год – 240,20000тыс. руб.

Исполнение программы за 2020 год составило 207,02817 тыс. руб., что составляет 95,32 %.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных  домов требованиям нормативно-технических  документов.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2020г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 30.12.2020 | 514 | Уточнение бюджета |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «25» января 2021 г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое  на»  2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – проведение капитального ремонта или реконструкции протекающих кровель многоквартирных домов; -проведение капитального ремонта или реконструкции кровель многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения капитального ремонта или реконструкции крыши; - проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения их капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» | 2020-2022 год | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах |  | Шт. | 1 | 1 |  | 217,20000 | 207,02831 | -4,7 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 95,3% Уменьшение за счет прватизации квартир |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда  муниципального образования Ковардицкое» за 2020 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 697,60000 | 217,20000 | 0 | 207,02831 | 207,02831 | 95,3 | 29,7 | уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое | Проведен капитальный ремонт в муниципальной квартире по п.Зименки ,ул.Мира 5,кв.9 |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 697,60000 | 217,20000 | 0 | 207,02831 | 207,02831 | 95,3 | 29,7 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» составляет:

Показатель 1. «Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах» составляет 100% (00*100%).

Среднее значение составляет 100%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  составляет 104,9% (217,200000/207,02831*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  составляет 104,2% (104,2*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  признается высокой.