ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2021г.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 441 от 14.10.2019 года.

1) За 2020 год было 3 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 640 систем наружного освещения;

- произведен текущий ремонт колодцев;

- обеспечено содержание памятников и кладбищ в надлежащем состоянии;

- произведены работы по сбору и вывозу мусора, спиливанию опасных деревьев,;

- работы по содержанию территории поселения в надлежащем виде;

3) Муниципальная программа включает в себя 6 мероприятий. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 1. «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения»:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения (640 ламп уличного освещения по населенным пунктам);

Мероприятие 2. «Расходы на ремонт памятников»:

- проведены работы по ремонту и содержанию 18 памятников;

Мероприятие 3. «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)»:

- вывоз мусора с территорий кладбищ с.Ковардицы ул.Полевая, ул. Дзержинского, урочище Грибовка,с.Лазарево,д.Старые Котлицы,с. Стригино, д.Соболнво,с.Булатниково,д.Малое Юрьево,д.Кривици, д.Новые Котлицы с.Панфилово;

Мероприятие 4. «Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа)»:

Мероприятие 5. «Прочие мероприятия по благоустройству»:

Обкос сорняков   на территории муниципального образования Ковардицкое     Муромского района.

Уборка от мусора мест общего пользования.

из них:

Погрузка и вывоз мусора (древесных отходов) – 73,100 тыс. руб. с. Булатниково, с. Ковардицы, п. Зимёнкис, с. Панфилово.

Расходные материалы для уборки мусора (мешки, перчатки, веники) – 29,0 тыс. руб.

Размещение мусора и древесных отходов на Муромской городской свалки - 73,2 тыс. рублей.

Поддоны для установки контейнеров в населённых пунктах д. Пестенькино д. Макаровка , д. Рамежки,д. Саксино, д. Загряжское. (38 шт.)

Валка 19-ти опасных деревьев

сельское кладбище д. Ст. Котлицы с. Ковардицы, ул. Школьная д. 1

д. Пестенькино, ул. Новая, у д.38 д. Пестенькино, ул. Центральная, д.64

с. Панфилово, ул. Первомайская, д. 8 с. Панфилово, ул. Первомайская, д. 10

| с. Ковардицы, ул. Физкультурная, д.38 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коржавино ул .Зеленая у д.№1 |  |  |  |
|  | с. Панфилово, ул. Первомайская, у д. №8 |  |  |  |
|  | с. Панфилово, ул. Первомайская у д. |  |  |  |
|  | д. Ст. Котлицы кладбище |  |  |  |
|  | с. Ковардицы, ул. Школьная у д.1 |  |  |  |

Текущий ремонт колодцев   на территории муниципального образования Ковардицкое.

с. Кольдино ул. Садовая ,д.41,д.Коржавина ул.Зеленая д.1,д.13,д.Макаровка ,ул. Большая ,д.5,д.Большое Юрьево ,ул. Мичуринская д.16,с.Стригино ул.2д.3,д.Котышево ,ул. Овражная д.8

4) На начало реализации программы составляет 12114,28000 тыс. руб.

Для реализации Программы предусмотрено  
финансирование по годам:                
- 2020 год – 5353,06000 тыс. руб. (Первоначальная роспись/план);        
- 2021 год – 3054,66000 тыс. руб.;

- 2022 год – 3706,56000 тыс. руб.

На 31.12.2020 общий объем финансирования составил 13383,78000 тыс. руб.,

в том числе:

- 2020 год –  6622,56000  тыс. руб.;        
- 2021 год –  3054,66000  тыс. руб.;

- 2022 год – 3706,56000 тыс. руб.

Исполнение программы за 2020 год составило 6427,11278  тыс. руб., что составляет 97,05%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровеня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое »

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2020г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 14.02.2020 | 26 | Изменение объема финансирования |
| 2 |  | 19.02.2020 | 29 |  |
| 3 |  | 16.04.2020 | 116а |  |
| 4 |  | 27.05.2020 | 168 |  |
| 5 |  | 16.06.2020 | 191 |  |
| 6 |  | 05.08.2020 | 241 |  |
| 7 |  | 02.09.2020 | 270 |  |
| 8 |  | 25.09.2020 | 319 |  |
| 9 |  | 30.09.2020 | 350 |  |
| 10 |  | 19.10.2020 | 389 |  |
| 11 |  | 14.12.2020 | 469 |  |
| 12 |  | 30.12.2020 | 513 |  |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «25» января 2021г.

Таблица  2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – 1. Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования в питьевой воде. 4. Постоянное поддерживание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» | 2020-2022 год | Содержание сетей наружного освещения |  | Шт. | 640 | 640 | - | 6597,260000 | 6401,83188 | -195,42 103,5% | Бюджетная эффективность удовлетворительная и составляет 133,95% |
|  |  |  | Содержание и ремонт памятников |  | Шт. | 18 | 18 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание мест захоронения (кладбищ) |  | Шт. | 16 | 16 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство колодцев |  | Шт. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт колодцев |  | Шт. | 2 | 7 | +5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт пеших мостов |  | Шт. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт лав |  | Шт. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Благоустройство общественный территорий |  | Шт. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица  3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое» за 2020 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 13383,78000 | 6622,56000 | 0 | 6427,11278 | 6427,11278 | 97,0 | 48,0 | проведены проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения; проведены работы по ремонту и содержанию памятников; проведены работы по вывозу мусора с кладбищ и спиливанию опасных деревьев; расчистка тротуаров от снега; расчистка снега к родникам; ликвидация опасных деревьев, спиливание кустарника в местах общего пользования; сбор мусора в мешки в местах общего пользования, | Перевыполнение плановых показателей по ремонту колодцев |
| -федеральный бюджет* | 22,50000 | 22,50000 | 0 | 22,50000 | 22,50000 | 100 | 100 |  |  |
| -областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджеты* | 13361,28000 | 6600,06000 | 0 | 6404,61278 | 6404,61278 | 100 | 93,0 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования»:

Показатель 1. «Содержание сетей наружного освещения» составляет 100% (640/640*100%);

Показатель 2. «Содержание памятников» составляет 100% (18/18*100%);

Показатель 3. «Содержание мест захоронения (кладбищ)» составляет 100% (16/16*100%);

Показатель 4. «Ремонт колодцев» составляет 250% (7/2*100%);

Показатель 5. «Ремонт лав» составляет 100% (1/1*100%);

Среднее значение составляет 130%

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» составляет 103,04 (6622,56000/6427,11278*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения» составляет 257,6 (103,04*130/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» признается удовлетворительной.