#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### МУРОМСКОГО РАЙОНА

#### ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2015                                                                                                                                        № 571

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016 -2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области от 18.08.2015 № 475а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района  Владимирской области,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» согласно  приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения  О.Ф. Сафронову.

- 3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и              применяется при формировании бюджета Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

| Глава сельского поселения |  | В.В. Данилов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Ковардицкого сельского поселения

от 25.09.2015  №  571

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ковардицкого сельского поселения             Муромского района

| Наименование муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области | Постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 N 94 «Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"» из информационного банка "Владимирская область" |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации Ковардицкого сельского поселения Сафронова О.Ф. |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Администрация Ковардицкого сельского поселения |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цели программы | Снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и населения на топливо и электрическую энергию. |
| Задачи программы | 1.Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий. 2.Экономия электрической энергии организациями-потребителями. 3. Снижение потерь при производстве и передаче электрической энергии. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок. |
| Этапы и сроки реализации программы | Один этап: 2016-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам * | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 600,0 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: - 2016 год – 200,0 тыс. руб.; - 2017 год – 200,0 тыс. руб.; - 2018 год –200,0 тыс. руб.; - 2019 год –0 тыс. руб.; - 2020 год –0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы в 2016 -2020 годах позволит достигнуть следующих результатов: 1.Уменьшить потери электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей. 2.Замена ДРЛ уличного освещения на современные энергосберегающие светильники. |

- * указанные финансовые показатели примерны и могут изменяться по мере корректировок соответствующих бюджетов

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В условиях непрерывного роста цен на энергоносители,  энергосбережение во всех сферах жизни, муниципальное образование призвано стать инструментом, позволяющим оптимизировать энергетическую составляющую в стоимости содержания муниципального имущества и цене коммунальных услуг для населения.

Ресурсом для разработки и реализации программы энергосбережения являются нерациональное использование и потери всех видов энергии и воды  при их транспортировке, распределении и потреблении по устаревшим схемам и технологиям с высокой степенью износа оборудования и линейных сооружений. Для оценки ресурсной базы необходим  анализ использования электрической энергии и воды  при оказании жилищно-коммунальных услуг, эксплуатации объектов любого назначения независимо от  формы собственности.

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса Ковардицкого сельского поселения Муромского района, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики, а также снижения техногенной нагрузки ТЭК на окружающую среду.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке  электрической энергии, а также расходы энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций  превышают нормативные.

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающего в себя:

- организацию контроля за использованием энергетических ресурсов  учреждениями и предприятиями;

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организацию энергетических обследований  учреждений и предприятий.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации          муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их   достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной         программы, сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Основной целью настоящей Программы является снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций ЖКХ и населения на топливо и электрическую энергию.

Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

1.Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.

2.Экономия электрической энергии организациями-потребителями.

3.Снижение  потерь   при производстве и передаче  электрической энергии.

- Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

1.Внедрение инновационного энергосберегающего  электрооборудования и  электроустановок .

Реализация мероприятий Программы в 2016 -2020 годах  позволит    достигнуть     следующих результатов:

1.Уменьшить потери электрической  и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

2.Замена ДРЛ  уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

Реализация Подпрограммы планируется в один этап – 2016-2020 годы.

- Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях  муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016-2020 годы» и  их значениях

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Раздел 3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

# Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Значения целевых индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |  | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» | Сафронова О.Ф. | 2016 | 2020 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок ,шт. |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) | код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | за весь период реализации |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | Всего по программе | х | х | х | х | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 06 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 06 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 06 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» | Всего по мероприятию 1 | х | х | х | х | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0505 | 06 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0505 | 06 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0505 | 06 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 «Расходы по замене энергоносителей и установке приборов учета и регулирования электрической энергии» | Всего по мероприятию 1.1 | х | х | х | х | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0505 | 06 0 01 22060 | 200 | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0505 | 06 0 01 22060 | 200 | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0505 | 06 0 01 22060 | 200 | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих  мероприятий влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергетических обследований. План мероприятий формируется в соответствии с установленным перечнем.

Предлагаемые мероприятия должны способствовать повышению надежности энергоснабжения потребителей, снижению аварийных отказов в работе, затрат на ремонты и техническое обслуживание энергетического оборудования.

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий энергосбережения (К) – отражает  увеличение объемов финансовых вложений в энергосбережение и повышение эффективности территории сельского поселения  в расчете на 1 жителя:

Кбл=(О2Ч2:О1Ч1)∗100%,      где

О 1  - фактический объем финансовых вложений сельского поселения в энергосбережение и повышение эффективности территории сельского поселения  в предыдущем году;

О 2   - фактический объем финансовых вложений  сельского поселения в энергосбережение и повышение эффективности территории сельского поселения  в отчетном году;

Ч1 – численность жителей сельского поселения  в предыдущем году по данным статистики;

Ч2 – численность жителей сельского поселения  в отчетном году по данным статистики;

К  _- ежегодно должен быть не менее 1 %.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной  программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.

       1. Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.
       В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы;

- мониторинг выполнения, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей.

2. Природные факторы, которыми невозможно управлять ы рамках реализации программы.

3. Поставка оборудования низкого качества. Основными мерами управления риском такого характера являются обновление энергетического комплекса за счет отечественных технологий, материалов и оборудования, заключение договоров с надежными поставщиками.

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями государственных или муниципальных услуг (работ) в рамках       программы)

Муниципальное задание по данной Программе отсутствует.

Раздел 9. План реализации муниципальной программы

- Таблица  4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1 «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» | Сафронова О.Ф | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 600,0 |
| Мероприятие 1.1 «Расходы по замене энергоносителей и установке приборов учета и регулирования электрической энергии» | Сафронова О.Ф | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 600,0 |