ПРОЕКТ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### МУРОМСКОГО РАЙОНА

#### ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________                                                                                              № ______

Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство  Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017 -2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области от 18.08.2015 № 475а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района  Владимирской области,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017-2020 годы» согласно  приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения  О.Ф. Сафронову.

- 3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 и применяется при формировании бюджета Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

| ### Глава администрации ### сельского поселения |  | # В.В. Данилов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Ковардицкого сельского поселения

от ____________  № _______

Муниципальная программа

«Дорожное хозяйство  Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017-2020 годы»

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района | Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области | Постановление администрации Владимирской области от 17.12.2013 № 1155 «Об утверждении государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Сафронова О.Ф. |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | нет |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цели программы | Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи программы | Обеспечение комфортного проживания населения на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение (км). |
| Этапы и сроки реализации программы | Один этап: 2017-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по источникам * | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 826,032 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит обеспечить бесперебойное функционирование автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Ковардицкого сельского поселения. |

- * указанные финансовые показатели примерны и могут изменяться по мере корректировок соответствующих бюджетов

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территории сельского поселения,  создание комфортной среды проживания.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам общего пользования, находящимся на территории сельского поселения – обеспечение удобства для движения транспорта, создание оптимальных бытовых условий для населения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации              муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их        достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной         программы, сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Целью  Программы является организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:

- обеспечение комфортного проживания населения на территории муниципального образования   Ковардицкое  сельское поселение за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием  автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация Муниципальной программы планируется в один этап – 2017-2020 годы.

# Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017-2020 годы»  и  их значениях

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение | км. |  |  |  |  |

Раздел 3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

# Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы  «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения          Муромского района на 2017- 2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Значения целевых индикаторов по годам реализации |  |  |  | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Содержание дорог на территории сельского поселения» | Сафронова О.Ф. | 2017 | 2020 |  |  |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение, км. |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района

на 2017-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) | код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | за весь период реализации |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2017-2020 годы» | Всего по программе | х | х | х | х | Всего | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 12 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель программы Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 12 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 12 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Содержание дорог на территории сельского поселения» | Всего по мероприятию 1 | х | х | х | х | Всего | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 12 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 12 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 12 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 427,9 | 427,9 | 0 | 0 | 1283,7 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 «Зимнее содержание дорог на территории сельского поселения» | Всего по мероприятию 1.1 | х | х | х | х | Всего | 227,9 | 227,9 | 0 | 0 | 683,7 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 12 0 01 22320 | 200 | Местный бюджет | 227,9 | 227,9 | 0 | 0 | 683,7 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Сафронова О.Ф. | х | х | х | х | Всего | 227,9 | 227,9 | 0 | 0 | 683,7 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 12 0 01 22320 | 200 | Местный бюджет | 227,9 | 227,9 | 0 | 0 | 683,7 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 227,9 | 227,9 | 0 | 0 | 683,7 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0501 | 12 0 01 22320 | 200 | Местный бюджет | 227,9 | 227,9 | 0 | 0 | 683,7 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ковардицкого сельского поселения из бюджета Муромского района на мероприятия по обеспечению зимнего содержания дорог на территории сельского поселения.

Администрация сельского поселения  осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы,  и качеством выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств, предусмотренных на реализацию программы;

-соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов,  заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ.

Реализация Программы позволит обеспечить бесперебойное функционирование  автомобильных дорог  общего пользования в населенных пунктах Ковардицкого сельского поселения.

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения цели и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

- суммарная степень достижения показателей;

- фактическое значение i-го показателя;

- плановое значение i-го показателя;

N - количество показателей.

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 100%.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если  составляет не менее 95%.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки планов выполнения Программы.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и      описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски:

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращение или прекращение программных мероприятий.

2. Непредвиденные риски, связанные с природными факторами.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- мониторинг выполнения, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий программы;

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов.

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями государственных или муниципальных услуг (работ) в рамках       программы)

Муниципальное задание по данной Программе отсутствует.

Раздел 9. План реализации муниципальной программы

- Таблица  4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1 «Содержание дорог на территории сельского поселения» | Сафронова О.Ф | 2017 | 2020 | Местный бюджет |  |
| Мероприятие 1.1 «Зимнее содержание дорог на территории сельского поселения» | Сафронова О.Ф | 2017 | 2020 | Местный бюджет |  |